Semana 8

Ingeniería de software II

| Nombre estudiantes: | FRANCISCO JAVIER PARRA ANDIA |
| --- | --- |
| Carrera: ANALISTA PROGRAMADOR |  |
| Profesor: José Luis Martínez Opazo | Fecha: 30/09/2026 |

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Antecedentes Generales	3

Descripción del proyecto	3

Alcance del proyecto	4

Criterios de finalización y Estado de entregables	5

Criterios de término del proyecto	5

Entregables del proyecto	5

Aprobaciones	7

# Información del proyecto

## Antecedentes Generales

| Empresa / Organización | Comunidad Edificio “Nuevos Horizontes” |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Pagos de Gastos Comunes (SGGC) |
| Fecha de preparación | 29 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Comité de Administración del Edificio “Nuevos Horizontes” |
| Patrocinador principal | Patricia Soto, Administradora del edificio |
| Gerente de Proyecto | Francisco Javier Parra Andía |

## Descripción del proyecto

El edificio “Nuevos Horizontes” administra 160 departamentos distribuidos en 20 pisos, de los cuales 100 pertenecen a propietarios y 60 se encuentran en régimen de arriendo. La gestión de sus gastos comunes se realizaba mediante procesos manuales, lo que generaba morosidad no detectada a tiempo, errores en el cálculo de las cuotas, lentitud en la cobranza y desconfianza entre la administración y los residentes por falta de transparencia. El proyecto consistió en diseñar y documentar la arquitectura de una solución tecnológica que automatiza el ciclo completo de los gastos comunes: registro de las facturas de los proveedores, cálculo del prorrateo según el coeficiente de cada unidad, emisión y notificación de las cuotas, registro de pagos presenciales y en línea, detección automática de morosidad con cálculo de intereses, gestión de convenios de pago y generación de informes de recaudación. El desarrollo se ejecutó en ocho semanas, organizado en tres experiencias de aprendizaje: modelado y diseño, arquitectura de software bajo el marco 4+1, y prototipado con foco en experiencia de usuario. El resultado es un Documento de Arquitectura de Software completo y un prototipo interactivo de alta fidelidad que permite anticipar la experiencia del usuario final antes de la construcción del sistema.

## Alcance del proyecto

Objetivos alcanzados El proyecto cumplió los objetivos de alto nivel definidos en el Documento de Arquitectura de Software: OA-01. Se diseñó la automatización íntegra del ciclo mensual, desde el registro de facturas hasta la emisión de informes, sin intervención manual en el cálculo. OA-02. Se definió la detección automática de morosidad con sus reglas de interés y convenio formalizadas. OA-03. Se diseñó el acceso permanente del residente a su estado de cuenta y al detalle del prorrateo, validado en el prototipo interactivo. OA-04. Se estableció el registro de auditoría de toda operación que afecte montos. OA-05. Se definió una topología de despliegue que sostiene el uso concurrente en los días de vencimiento. OA-06. Se parametrizó el modelo de datos para admitir nuevos edificios y tipos de gasto. OA-07. Se aisló la variabilidad del dominio mediante los patrones Strategy y State. Dentro del alcance Análisis y especificación de once requisitos funcionales y nueve no funcionales con métricas verificables. Modelado arquitectónico completo bajo el marco 4+1: vistas de escenarios, lógica, de procesos, de desarrollo y física. Documentación formal de la arquitectura con decisiones, alternativas descartadas, patrones y limitaciones. Construcción iterativa del prototipo desde baja hasta alta fidelidad, con criterios de usabilidad y accesibilidad verificados. Fuera del alcance Implementación del código de producción, poblamiento de la base de datos, contratación de la infraestructura en nube, integración efectiva con la pasarela de pago y el servicio bancario, pruebas de usabilidad con usuarios reales, capacitación y puesta en marcha. Estas actividades corresponden a fases posteriores del ciclo de vida y no formaron parte del compromiso de este proyecto.

# Criterios de finalización y Estado de entregables

## Criterios de término del proyecto

Por medio del presente documento, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente tabla:

Marcar con una “X” la razón de término del proyecto:

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente | X |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto |  |
| Marcar con una “X” la razón de término del proyecto: |  |

## Entregables del proyecto

| Entregable | Aceptación (Sí o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Planilla de requisitos funcionales y no funcionales | Sí | Once requisitos funcionales con prioridad y actores; nueve no funcionales con criterio de aceptación medible. Incorporó glosario del dominio tras la revisión técnica. |
| Diagrama de contexto del sistema | Sí | Delimita la frontera del sistema e identifica las siete entidades externas con sus flujos. |
| Vista de escenarios (modelo 4+1) | Sí | Casos de uso de nivel 1 y nivel 2, con especificación detallada de los casos críticos UC2, UC5 y UC8. |
| Vista lógica (modelo 4+1) | Sí | Diagrama de clases con cardinalidades y restricciones de integridad. Corregido según observación de legibilidad. |
| Vista de procesos (modelo 4+1) | Sí | Diagrama de actividades del ciclo mensual con cuatro calles de responsabilidad y ramas de excepción. |
| Vista de desarrollo (modelo 4+1) | Sí | Diagramas de componentes y de paquetes con dependencias unidireccionales por capa. |
| Vista física (modelo 4+1) | Sí | Diagrama de despliegue con nodos, protocolos y estrategia de respaldo. |
| Documento de Arquitectura de Software (DAS) | Sí | Documento consolidado con los once elementos exigidos, incluida la sección de prototipos. |
| Prototipo de baja fidelidad | Sí | Nueve páginas: cuatro de ideación y cinco de pantallas, en Draw.io. |
| Prototipo de alta fidelidad interactivo | Sí | Once vistas navegables con 196 elementos interactivos, validación de campos y manejo de errores. |
| Informe de justificación del prototipado | Sí | Justifica tipo de prototipo, técnicas de ideación y herramientas, con alternativas descartadas. |
| Informe de lecciones aprendidas | Sí | Antecedentes, aspectos positivos, desafíos enfrentados y mejoras futuras. |
| Acta de cierre del proyecto | Sí | El presente documento. |
| Repositorio y publicación del prototipo | Sí | Código versionado en GitHub y prototipo publicado en GitHub Pages para consulta pública. |
| Código fuente de la solución | No aplica | Fuera del alcance comprometido: el proyecto llegó hasta el diseño validado mediante prototipo. |
| Plan de pruebas y puesta en marcha | No aplica | Corresponde a fases posteriores del ciclo de vida. |

Para cada entregable aceptado dentro del proyecto, se entiende que este ha cumplido con los criterios de aceptación previamente establecidos en la documentación de requerimientos y en la definición del alcance. Asimismo, se ha verificado que dichos entregables satisfacen los requerimientos funcionales especificados y los estándares de calidad definidos. Junto con ello, se ha realizado la validación correspondiente, confirmando que el producto desarrollado responde a las necesidades identificadas. Además, se ha llevado a cabo la transferencia de conocimientos y control al área operativa, asegurando la continuidad del uso y gestión del sistema. También se ha concluido satisfactoriamente el proceso de entrenamiento necesario para los usuarios clave, y se ha entregado toda la documentación técnica y de uso correspondiente al equipo operativo encargado.

Para cada entregable aceptado, se autoriza al Gerente de Proyecto a proceder con el cierre formal del proyecto o de la fase correspondiente. Este proceso deberá contemplar la realización de una evaluación post-proyecto o post-fase, la documentación estructurada, la liberación formal del equipo de trabajo para su posterior reasignación, el cierre de todos los procesos administrativos y contractuales con terceros, y el archivo completo de la documentación generada durante el desarrollo del proyecto. Una vez concluido este proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) deberá ser notificado con el fin de formalizar la liberación del Gerente de Proyecto y permitir su reasignación a nuevas iniciativas.

# Aprobaciones

| Nombre y Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Francisco Javier Parra Andía Gerente de Proyecto | 29/09/2026 |  |
| Marcelo Bernabé Díaz Canales Arquitecto de Software | 29/09/2026 |  |
| Patricia Soto Administradora del edificio — Patrocinadora | 29/09/2026 |  |
| José Luis Martínez Opazo Docente supervisor | 29/09/2026 |  |

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.