Semana 8

Ingeniería de software II

| Nombre estudiantes: | FRANCISCO JAVIER PARRA ANDIA |
| --- | --- |
| Carrera: ANALISTA PROGRAMADOR |  |
| Profesor: José Luis Martínez Opazo | Fecha: 30/09/2026 |

Tabla de contenido

Antecedentes generales	3

Aspectos positivos del proceso	3

Desafíos enfrentados	4

Aprendizajes y Mejoras Futuras	5

## Antecedentes generales

| Empresa / Organización | Comunidad Edificio “Nuevos Horizontes” |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Pagos de Gastos Comunes (SGGC) |
| Fecha de preparación | 29 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Comité de Administración del Edificio “Nuevos Horizontes” |
| Patrocinador principal | Patricia Soto, Administradora del edificio |
| Gerente de Proyecto | Francisco Javier Parra Andía |

El presente documento recoge la reflexión crítica de la dupla sobre el desarrollo del Sistema de Gestión de Pagos de Gastos Comunes para el edificio “Nuevos Horizontes”, proyecto abordado a lo largo de ocho semanas en la asignatura Ingeniería de Software II. El trabajo recorrió el ciclo completo de diseño: levantamiento y especificación de requisitos, modelado arquitectónico bajo el marco 4+1, documentación formal de la arquitectura, y construcción iterativa del prototipo desde baja hasta alta fidelidad.

La reflexión se organiza en tres dimensiones. En lo técnico, sobre las decisiones arquitectónicas y de diseño y su pertinencia frente a las restricciones reales del caso. En lo metodológico, sobre la utilidad efectiva de los marcos y técnicas aplicados. Y en lo relativo al trabajo en equipo, sobre la coordinación de una dupla que debió repartirse un volumen considerable de documentación sin superponerse.

Conviene precisar el alcance de lo realizado: el proyecto llegó hasta el diseño validado mediante prototipo interactivo, sin implementación de código productivo. Las lecciones que siguen corresponden, por tanto, a las etapas de análisis, diseño y validación temprana.

## Aspectos positivos del proceso

Encadenar técnicas de ideación en lugar de aplicar una sola La decisión metodológica de mayor rendimiento fue combinar personas con mapa de empatía, brainwriting con mapa de ofertas, y storytelling con storyboard. Cada técnica alimentó a la siguiente: los arquetipos definieron a quién se diseñaba, el mapa de ofertas decidió qué entraba al prototipo por valor y esfuerzo en lugar de por intuición, y el storyboard corrigió dos errores de secuencia antes de dibujar una sola pantalla. Ese hallazgo —que el recordatorio debía llegar antes del vencimiento y no después— habría costado rehacer un módulo completo si se hubiera detectado en implementación. Documentar las alternativas descartadas y no solo las decisiones adoptadas Registrar por qué no se optó por microservicios, por una aplicación nativa o por una base documental obligó a explicitar el razonamiento. Al hacerlo detectamos que varias preferencias iniciales respondían a lo que parecía técnicamente más atractivo y no a lo que el caso necesitaba. La restricción real —una dupla, 160 unidades, una comunidad sin personal técnico— terminó siendo el criterio que ordenó la arquitectura. Tratar las vistas 4+1 como un sistema de verificación cruzada Las cinco vistas no son documentos independientes. Al construir la vista física detectamos que el cálculo mensual, que en la vista de procesos aparecía como un proceso más, requería un nodo propio para no comprometer el tiempo de respuesta comprometido. Ese hallazgo no habría surgido trabajando cada vista por separado. Diferenciar contextos de uso en vez de diseñar una interfaz única Separar el perfil del residente en móvil del perfil del administrador en escritorio resultó acertado porque sus tareas tienen densidad de información distinta: el residente realiza consultas puntuales, el administrador gestiona volúmenes. Forzar ambos en un mismo diseño habría perjudicado a los dos. Convertir los atributos de calidad en valores medibles Comprometer “usabilidad” o “accesibilidad” como declaración no obliga a nada. Comprometer un contraste de 4,5:1, un área táctil de 44 píxeles o un flujo de pago en cuatro pasos sí es verificable, y permitió comprobar el cumplimiento en lugar de afirmarlo. Complementariedad dentro de la dupla La división del trabajo por módulo —posible gracias a la organización en paquetes con dependencias explícitas— permitió avanzar en paralelo sin bloquearnos. Las revisiones cruzadas antes de cada entrega detectaron inconsistencias que individualmente habríamos pasado por alto.

## Desafíos enfrentados

Cardinalidades ilegibles en el diagrama de clases El profesor observó en la segunda entrega que el modelo relacional carecía de cardinalidades. Al revisar descubrimos que sí estaban, pero superpuestas al texto de las clases y por lo tanto ilegibles. La lección fue que un diagrama correcto pero que no se lee equivale a un diagrama incompleto: la legibilidad es parte del contenido, no un adorno. Se resolvió separando las etiquetas y agregando además las restricciones de integridad que efectivamente faltaban. Reglas de negocio enunciadas de forma general Los requisitos iniciales decían “calcular intereses por morosidad” sin precisar cómo. Mientras la regla permaneció vaga, el diseño admitía interpretaciones distintas que habrían aflorado recién durante la codificación. Se resolvió formalizando cada regla con sus valores: 15 días corridos de gracia, interés simple mensual proporcional a los días de atraso sobre el capital, abono inicial mínimo del 20% y máximo de 12 cuotas para los convenios. Recién entonces la máquina de estados de la cuota quedó cerrada y sin ambigüedades. Vocabulario del dominio sin definir Términos como prorrateo, morosidad o convenio de pago se usaban asumiendo un significado compartido que no existía. Se resolvió incorporando un glosario de doce términos con definición operativa, lo que eliminó interpretaciones divergentes dentro de la propia dupla. Defectos de maquetación en el prototipo interactivo La primera versión del prototipo de alta fidelidad presentaba dos defectos: las vistas de escritorio se apilaban horizontalmente y la pantalla de acceso permanecía visible bajo las demás. Ambos provenían de reglas de estilo que se anulaban entre sí. La lección fue que un prototipo interactivo requiere prueba efectiva y no solo revisión del código: los defectos aparecieron al abrirlo, no al escribirlo. Módulos anunciados pero sin contenido Tres secciones del menú de administración —departamentos, gastos del período e informes— figuraban en la navegación sin vista asociada. Un prototipo que promete una sección y no la entrega genera en el evaluador la misma frustración que en un usuario real. Se resolvió construyendo las tres vistas con contenido consistente. Vistas duplicadas por confusión conceptual Morosidad y recordatorios apuntaban a la misma pantalla, porque inicialmente no distinguimos que una es diagnóstico y la otra es acción. Separarlas mejoró el prototipo y, sobre todo, clarificó el propio proceso de cobranza. Ambigüedad en los entregables solicitados En una de las entregas produjimos dos documentos con contenido redundante por no advertir que el enunciado pedía uno solo. La lección fue leer los entregables con el mismo rigor con que se lee un requisito del cliente: la ambigüedad se resuelve preguntando, no suponiendo.

## Aprendizajes y Mejoras Futuras

Aprendizajes La arquitectura no consiste en elegir la mejor tecnología disponible, sino la más adecuada a un contexto determinado. Las restricciones del caso resultaron más determinantes para la forma de la solución que cualquier consideración de rendimiento teórico. Documentar obliga a pensar. Varias inconsistencias del diseño aparecieron al intentar escribirlo, no al concebirlo. La documentación no es el registro posterior de una decisión ya tomada: es parte del proceso de tomarla. La trazabilidad es lo que distingue un conjunto de diagramas de una arquitectura. Poder seguir una necesidad de usuario hasta la pantalla que la atiende, el requisito que la formaliza, el componente que la implementa y el nodo que la ejecuta es lo que permite afirmar que el diseño está completo. El costo de corregir crece con la etapa. Cada error detectado en ideación costó minutos; los detectados en el prototipo costaron horas. Ese es el argumento económico del prototipado temprano, y lo comprobamos en carne propia. La retroalimentación específica vale más que la felicitación. Los comentarios que más mejoraron el trabajo fueron los que señalaron una carencia concreta, y no los que aprobaron el conjunto. Mejoras futuras Qué mantendríamos: el encadenamiento de técnicas de ideación, el registro de alternativas descartadas, la verificación cruzada entre vistas 4+1, y los atributos de calidad expresados como valores medibles. Qué cambiaríamos: documentaríamos las decisiones arquitectónicas en paralelo al diseño y no al final, porque al hacerlo después varias ya estaban tomadas de forma implícita y se evaluaron menos alternativas de las que correspondía. Además, probaríamos el prototipo en el navegador desde la primera pantalla, en lugar de construirlo completo y verificarlo al final. Qué incorporaríamos: pruebas de usabilidad con usuarios reales —residentes y administradores del edificio— en lugar de validar el diseño solo entre nosotros; una sección de observabilidad y monitoreo en el DAS, que el profesor señaló como oportunidad de mejora; escenarios explícitos de recuperación ante desastres; y control de versiones desde la primera semana, no solo para el código sino para la documentación. Qué haríamos distinto en la organización del equipo: establecer desde el inicio una convención de nomenclatura y una única versión vigente por entregable. La acumulación de versiones intermedias generó confusión al momento de entregar, y es un problema que en un proyecto real se traduce en desplegar la versión equivocada.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.